# 项目重构方案

# 项目重构方案

版本：v2.0 日期：2026-07-04 基于指导老师中期评审意见，对前后端进行全面重构。

## 一、现状与问题

### 1.1 前端问题

| # | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺少角色路由 | 当前所有路由（聊天、知识库、组织标签）对 ADMIN 和 USER 均可见，未做角色区分 |
| 2 | 缺少管理员专属页面 | 无用户监控页（全员聊天记录、Token 用量）、无 API 剩余用量页 |
| 3 | 缺少用户的聊天记录页 | 用户只能看当前会话，没有独立的聊天历史汇总页 |
| 4 | 知识库页面未区分部门 | 当前从 /documents/accessible 取所有文档，未按部门隔离 |

### 1.2 后端问题

| # | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 知识库混合存储 | 所有部门文档存在同一个 ES 索引 knowledge_base 中，仅靠查询时 orgTag 字段过滤做逻辑隔离 |
| 2 | Controller 层大面积缺失 | UserService、OrgTagCacheService 等业务逻辑已完整实现，但缺少 REST Controller 暴露 HTTP 端点（详见 backend-功能实现分析.md） |
| 3 | Kafka Consumer 未实现 | 文件异步处理链路（解析→切块→向量化→ES索引）中断，consumer/ 包为空 |
| 4 | 路径前缀不匹配 | 后端用 /api/v1/ 前缀，前端请求不带前缀，需在 Nginx/Vite 代理层统一 |
| 5 | 缺少库管角色 | 当前只有 USER/ADMIN 两种角色，缺少中间层的知识库管理员 |

## 二、重构目标

### 2.1 前端目标

ADMIN 可见页面（超级管理员）:
├── 向量库管理页（创建/删除 ES 索引，绑定库管标签）
├── 组织标签管理页（复用当前 org-tag，补齐 CRUD）
├── 用户监控页（新增 — 全员聊天记录 + Token 用量）
└── API 剩余用量页（新增）

库管可见页面:
├── 聊天页（复用当前 chats）
├── 知识库管理页（按部门隔离，增删查）
└── 聊天记录页（新增 — 仅自己）

USER 可见页面:
├── 聊天页（复用当前 chats）
└── 聊天记录页（新增 — 仅自己）

### 2.2 后端目标

- 补全所有缺失的 REST Controller

- ES 从单索引改为索引级隔离（一个部门 = 一个 ES 索引）

- 引入库管角色，权限模型基于标签层级

- 实现知识库读写权限的多对多映射

- 实现 Kafka Consumer 异步处理链路

## 三、权限与标签架构（核心设计）

### 3.1 标签树：ADMIN 树和 USER 树完全分离

ADMIN 树（parentTag=null）                 USER 树（parentTag=null）
├── 研发部库管 (parentTag=ADMIN)           ├── 研发-访问 (parentTag=USER)
├── 市场部库管 (parentTag=ADMIN)           │   ├── 研发-算法组 (parentTag=研发-访问)
└── 人事部库管 (parentTag=ADMIN)           │   └── 研发-工程组 (parentTag=研发-访问)
                                           ├── 市场-访问 (parentTag=USER)
                                           └── 跨部门项目组 (parentTag=USER)

核心规则：

- 一个人不会同时挂在两棵树下。标签追溯到根，要么是 ADMIN 树，要么是 USER 树

- 直接持有 ADMIN 根标签 = 超级管理员，仅 1 人

- 持有 ADMIN 子标签 = 库管

- 持有 USER 子标签 = 普通用户

### 3.2 角色判定（纯标签驱动，不依赖 User.Role 字段）

| 判定 | 逻辑 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 用户标签集合中包含 ADMIN |
| 库管 | 用户标签向上追溯到 parentTag=ADMIN 的那一层 → 库管标签的 tagId 映射到 ES 索引名 knowledge_base_{tagId} |
| 普通用户 | 用户标签向上追溯到 parentTag=USER 的那一层 → 通过映射表查找可访问的知识库 |

### 3.3 知识库访问权限：多对多映射

新增表 kb_tag_access：

CREATE TABLE kb_tag_access (
    id          BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kb_name     VARCHAR(100) NOT NULL,    -- ES 索引名，如 knowledge_base_研发部
    tag_id      VARCHAR(255) NOT NULL,    -- USER 树下的标签（子标签自动继承）
    created_by  VARCHAR(64),
    created_at  DATETIME,
    UNIQUE KEY uk_kb_tag (kb_name, tag_id)
);

权限继承规则：

- tag A 映射到库 K → tag A 及其所有子标签（USER 树下）均可检索库 K

- 用户标签的访问库 = 所有标签映射库的并集

- 继承计算在查询时做（SQL 查闭包），不写入冗余行

### 3.4 库管职责

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 管理库内文档 | 上传/删除/向量化 — 写入 knowledge_base_{库管标签tagId} |
| 授权 USER 标签 | 在 kb_tag_access 中增删 (自己的库, USER树标签) 映射 |
| 不能做什么 | 不能动标签树结构（无权创建/删除 ADMIN 或 USER 树下的标签），不能管理用户（无权分配标签给用户） |

### 3.5 完整权限矩阵

| 能力 | 超级管理员 | 库管 | 普通用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聊天（RAG） | ❌ | ✅ | ✅ |
| 查看自己的聊天记录 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 查看全员聊天记录 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 查看全员 Token 用量 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 创建/删除向量库（ES 索引） | ✅ | ❌ | ❌ |
| 管理组织标签树（创建/删除/编辑标签） | ✅ | ❌ | ❌ |
| 分配标签给用户 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 上传文档到自己的库 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 删除自己库的文档 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 授权 USER 标签访问自己的库 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 检索知识库（按授权） | ❌ | ✅（仅自己的库） | ✅（仅授权的库） |
| 查看 API 剩余用量 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 管理 AI 模型提供商配置 | ✅ | ❌ | ❌ |

### 3.6 向量库生命周期（超管操作）

创建向量库 = 三件事原子执行：

超管创建向量库 "研发部"
  → (1) ES 创建索引 knowledge_base_研发部（复用 EsIndexInitializer 的 mapping）
  → (2) ADMIN 树下创建子标签 "研发部库管"（parentTag=ADMIN）
  → (3) 将 ADMIN 子标签分配给对应库管用户

删除向量库：

超管删除向量库 "研发部"
  → (1) ES 删除索引 knowledge_base_研发部（数据不可恢复）
  → (2) 删除 kb_tag_access 中 kb_name 匹配的所有映射行
  → (3) 删除 ADMIN 树下对应的子标签 "研发部库管"
  → (4) 将该标签从所有用户身上移除

这样 ADMIN 树下的子标签和 ES 索引一一对应，不会出现孤儿标签或孤索引。

### 3.7 权限判定流程

请求到达 → JWT 解析 username
  → User.orgTags 查用户持有的标签列表
  → 对每个标签向上追溯，判定根标签是 ADMIN 还是 USER
  → ADMIN 树：库管 → 可写 knowledge_base_{库管标签tagId}
  → USER 树：查 kb_tag_access → 取所有 kb_name 的并集 → 可检索
  → 标签追溯 + 继承全部在内存计算，不查多次数据库

## 四、ES 索引级隔离方案

### 4.1 索引命名规则

knowledge_base_{tagId}

示例:
  knowledge_base_ADMIN           ← 超级管理员的知识库（可选，存公共文档）
  knowledge_base_研发部库管        ← 研发部的知识库
  knowledge_base_市场部库管        ← 市场部的知识库
  knowledge_base_人事部库管        ← 人事部的知识库

### 4.2 写入时路由

// 伪代码 — 上传文档时
String adminParentTag = findAdminParentTag(user.getOrgTags());
String indexName = "knowledge_base_" + adminParentTag;
elasticsearchService.bulkIndex(documents, indexName);

### 4.3 检索时多索引查询

// 伪代码 — 普通用户检索时
List<String> accessibleKbs = getAccessibleKbs(user);  // 从 kb_tag_access + 继承计算
List<String> indexNames = accessibleKbs.stream()
    .map(kb -> "knowledge_base_" + kb)
    .toList();
List<SearchResult> results = hybridSearchService.searchAcrossIndices(query, indexNames, topK);

若只有一个索引可直接搜单索引，多个索引则分别搜再按分数合并排序。

### 4.4 需要改动的代码位置

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| ElasticsearchService.java | bulkIndex() 接受 indexName 参数，不再硬编码 knowledge_base |
| ElasticsearchService.java | deleteByFileMd5() 接受 indexName 参数 |
| ElasticsearchService.java | countByFileMd5() 接受 indexName 参数 |
| HybridSearchService.java | searchWithPermission() 改为接受索引名列表 |
| EsIndexInitializer.java | 支持动态创建索引（按 tagId 生成 mapping） |
| UserService.java | 新增 findAdminParentTag() 方法 — 标签向上追溯 |
| 新增 | KbTagAccessService.java — 知识库-标签映射管理 |
| 新增（数据库） | kb_tag_access 表 |
| 新增 | KbTagAccessRepository.java |
| 新增 | KbTagAccessController.java — REST 端点供库管管理 |

### 4.5 User.Role 字段处理

保留 User.Role 枚举但不作为鉴权依据，新增 LIBRARY_ADMIN 值仅用于：

- 前端路由判定（哪些页面可见）

- 快速筛选用户列表

- 权限由标签层级计算，Role 仅为缓存/辅助字段，写入时与标签同步

public enum Role {
    USER,           // 普通用户（USER 树下）
    LIBRARY_ADMIN,  // 库管（ADMIN 子标签持有者）
    ADMIN           // 超级管理员（ADMIN 标签持有者）
}

## 五、前端改造计划

### 5.1 路由改造

在 src/router/elegant/routes.ts 中新增路由：

// 管理员专属
{ name: 'user-monitor', path: '/user-monitor', component: 'layout.base$view.user-monitor',
  meta: { title: '用户监控', icon: 'mdi:monitor-dashboard', roles: ['ADMIN'] } },
{ name: 'api-usage', path: '/api-usage', component: 'layout.base$view.api-usage',
  meta: { title: 'API用量', icon: 'mdi:chart-line', roles: ['ADMIN'] } },

// 用户专属
{ name: 'chat-history', path: '/chat-history', component: 'layout.base$view.chat-history',
  meta: { title: '聊天记录', icon: 'mdi:history', roles: ['USER', 'LIBRARY_ADMIN'] } },

### 5.2 路由守卫

在 src/router/guard/index.ts 中加入角色校验：

- 从 useAuthStore().userInfo.role 获取角色

- ADMIN 路由仅 role === 'ADMIN' 可访问

- USER 路由 role === 'USER' 或 'LIBRARY_ADMIN' 可访问

### 5.3 新增页面

| 页面 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 用户监控 | src/views/user-monitor/ | 表格列出所有用户、聊天记录数、Token 用量（LLM + Embedding）、最后活跃时间 |
| API 用量 | src/views/api-usage/ | 仪表盘：当日/本周 Token 消耗趋势图、配额剩余、各用户用量排行 |
| 聊天记录 | src/views/chat-history/ | 当前用户的所有会话列表，支持搜索和日期筛选 |

### 5.4 知识库页改造

当前 src/views/knowledge-base/ 改造：

- 库管登录 → 仅显示自己管理的库

- 普通用户登录 → 仅显示被授权访问的库（只读检索）

- 超级管理员 → 显示全部库

- 上传时 orgTag 自动绑定为当前库的标签

### 5.5 侧边栏菜单

根据 userInfo.role 动态过滤菜单项：

管理员侧边栏:              库管侧边栏:              用户侧边栏:
├── 向量库管理              ├── 聊天                 ├── 聊天
├── 组织标签管理            ├── 知识库管理            └── 聊天记录
├── 用户监控                └── 聊天记录
└── API 用量

## 六、后端改造计划

### 6.1 补全缺失的 Controller（优先级：高）

这些 Controller 的 Service 层业务逻辑已完整实现，只需写 Controller 暴露端点：

| Controller | 端点 | 对应 Service 方法 |
| --- | --- | --- |
| AuthController.java | POST /api/v1/auth/login | UserService.authenticateUser() |
|  | POST /api/v1/auth/register | UserService.registerUser() |
|  | POST /api/v1/auth/logout | TokenCacheService |
|  | GET /api/v1/auth/me | JwtUtils.extractUserIdFromToken() |
|  | POST /api/v1/auth/refresh | JwtUtils.generateRefreshToken() |
| OrgTagController.java | GET /api/v1/admin/org-tags/tree | UserService.getOrganizationTagTree() |
|  | POST /api/v1/admin/org-tags | UserService.createOrganizationTag() |
|  | PUT /api/v1/admin/org-tags/{tagId} | UserService.updateOrganizationTag() |
|  | DELETE /api/v1/admin/org-tags/{tagId} | UserService.deleteOrganizationTag() |
|  | GET /api/v1/users/org-tags | UserService.getUserOrgTags() |
| UserController.java | GET /api/v1/admin/users | UserService.getUserList() |
|  | POST /api/v1/admin/users/{userId}/tags | UserService.assignOrgTagsToUser() |
|  | POST /api/v1/admin/users | UserService.createAdminUser() |
| UploadController.java | POST /api/v1/upload/chunk | 分片上传（MinIO） |
|  | POST /api/v1/upload/merge | 合并分片 + 触发异步处理 |
|  | GET /api/v1/upload/status | 查询上传进度 |
| DocumentController.java | GET /api/v1/documents/accessible | 文档列表（按库隔离） |
|  | DELETE /api/v1/documents/{fileMd5} | 删除文档 |
|  | POST /api/v1/documents/{fileMd5}/vectorization/retry | 重试向量化 |
|  | GET /api/v1/documents/preview | 文件预览 |
|  | GET /api/v1/documents/download-by-md5 | 文件下载 |
| DashboardController.java | GET /api/v1/admin/dashboard/usage | 用量统计 |
|  | GET /api/v1/admin/dashboard/rankings | 用户排名 |
|  | GET /api/v1/admin/dashboard/alerts | 配额告警 |
| UserMonitorController.java | GET /api/v1/admin/monitor/users | 用户监控列表 |
|  | GET /api/v1/admin/monitor/users/{id}/conversations | 某用户聊天记录 |
|  | GET /api/v1/admin/monitor/users/{id}/tokens | 某用户 Token 用量明细 |

### 6.2 新增表与模型（优先级：高）

-- 知识库-标签访问映射表
CREATE TABLE kb_tag_access (
    id          BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kb_name     VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'ES索引名',
    tag_id      VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'USER树下的标签ID',
    created_by  VARCHAR(64),
    created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uk_kb_tag (kb_name, tag_id),
    INDEX idx_tag_id (tag_id)
);

-- OrganizationTag 新增字段
ALTER TABLE organization_tags ADD COLUMN root_tag VARCHAR(255) 
    COMMENT '所属根标签: ADMIN 或 USER';

-- Users 表新增字段（可选，用于快速筛选）
ALTER TABLE users ADD COLUMN tag_tree VARCHAR(10) 
    COMMENT '标签树归属: ADMIN 或 USER';

### 6.3 ES 索引隔离改造（优先级：高）

参见第四章详细方案。

### 6.4 Kafka Consumer 实现（优先级：中）

文件上传异步处理链路：

上传分片 → 合并完成 → Kafka 消息 → Consumer 消费
  → (1) Tika/LiteParse 解析文本
  → (2) 文本切块
  → (3) Embedding 向量化
  → (4) 存入对应 ES 索引
  → (5) 更新 FileUpload 状态

### 6.5 路径前缀统一（优先级：中）

方案 A（推荐）：前端 axios baseURL 改为 /api/v1

在前端 .env 文件中统一配置 VITE_API_BASE_URL=/api/v1，同时 Vite 代理指向 http://backend:8081。

方案 B：Nginx 反向代理

location /api/v1/ {
    proxy_pass http://backend:8081;
}

## 七、实施计划

| 阶段 | 内容 | 预估工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 补全 AuthController、OrgTagController、UserController | 1天 | 🔴 高 |
| Phase 2 | 创建 kb_tag_access 表 + 权限追溯逻辑 | 1天 | 🔴 高 |
| Phase 3 | ES 索引级隔离改造 | 1.5天 | 🔴 高 |
| Phase 4 | 补全 DocumentController、UploadController、DashboardController | 1天 | 🟡 中 |
| Phase 5 | 前端路由角色化 + 新增页面（用户监控、API用量、聊天记录） | 3天 | 🟡 中 |
| Phase 6 | Kafka Consumer 实现 | 2天 | 🟢 低 |
| Phase 7 | 路径前缀统一 + 联调测试 | 1天 | 🟢 低 |

## 八、附录：关键参考文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| backend-功能实现分析.md | 后端技术栈、API端点、缺失Controller详细清单 |
| knowledge-base-api-analysis.md | 知识库页面13个API调用的完整分析 |
| backend/src/main/java/com/group45/backend/model/User.java | User 实体（Role 枚举、orgTags 字段） |
| backend/src/main/java/com/group45/backend/model/OrganizationTag.java | 组织标签实体（parentTag、层级结构） |
| backend/src/main/java/com/group45/backend/service/HybridSearchService.java | 混合检索（KNN + BM25 + 权限过滤） |
| backend/src/main/java/com/group45/backend/service/ElasticsearchService.java | ES 操作封装（硬编码 knowledge_base 索引名） |
| frontend/src/router/elegant/routes.ts | 前端路由定义（待改造） |
| frontend/src/store/modules/auth/index.ts | 认证 store（已有 isAdmin、role 字段） |